# Plano de Trabalho do Projeto de Avaliação do Sistema TES-TOP

## Análise e Documentação Interna do Sistema - Um Mês

Título do Projeto: Avaliação e Documentação do Sistema Interno TES-TOP
Duração: 1 Mês (4 Semanas)
Data de Início: 13 de Outubro de 2025
Data de Término: 13 de Novembro de 2025
Preparado por: [Seu Nome]
Data de Preparação: 12 de Outubro de 2025

## Sumário Executivo

Este plano de trabalho delineia o compromisso abrangente de um mês para avaliar, analisar, compreender e avaliar o sistema interno TES-TOP. O projeto entregará quatro entregas principais fornecendo aos stakeholders insights acionáveis e recomendações para melhoria do sistema.

⚠️ Nota Importante: Este projeto será realizado em circunstâncias desafiantes, nomeadamente a ausência de documentação técnica existente e a indisponibilidade da equipa de desenvolvimento original para colaboração. A abordagem de avaliação foi adaptada para ser independente, utilizando engenharia reversa, análise de código-fonte e pesquisa intensiva com utilizadores para reconstruir o conhecimento do sistema.

## Contexto e Restrições do Projeto

### Situação Atual

Restrições Identificadas:

- Ausência de Documentação Técnica

  - O sistema TES-TOP não possui documentação técnica formal

  - Não existem diagramas de arquitetura, manuais técnicos ou guias de desenvolvimento

  - A documentação de código-fonte é limitada ou inexistente

  - Não há histórico documentado de decisões de design ou arquitetura

- Indisponibilidade da Equipa de Desenvolvimento Original

  - A equipa de desenvolvimento que criou o sistema não está disponível para colaboração

  - Existem conflitos entre a equipa de desenvolvimento e a empresa TES-TOP

  - Não será possível obter esclarecimentos diretos sobre decisões técnicas ou funcionamento interno

  - O conhecimento tácito sobre o sistema não está acessível

- Conhecimento Institucional Limitado

  - O conhecimento sobre o sistema reside principalmente nos utilizadores finais

  - Pode haver funcionalidades não documentadas ou comportamentos não óbvios

  - Histórico de problemas e soluções pode estar disperso ou perdido

### Impacto nas Entregas

Estas restrições impactam significativamente a abordagem do projeto:

- Maior tempo dedicado à engenharia reversa do código e sistema

- Dependência crítica de ferramentas de análise automática de código

- Ênfase aumentada na pesquisa com utilizadores como fonte primária de conhecimento

- Necessidade de reconstruir a documentação desde o zero através de análise direta

- Possíveis lacunas no conhecimento técnico que precisarão ser documentadas como áreas de risco

### Abordagem Adaptada

Para mitigar estas restrições, o projeto adotará:

- Análise Forense de Código

  - Uso extensivo de ferramentas de análise estática de código

  - Mapeamento sistemático de dependências e fluxos de dados

  - Identificação de padrões arquiteturais através do código

- Engenharia Reversa Estruturada

  - Reconstrução de diagramas de arquitetura através da análise do código

  - Documentação de APIs através de inspeção de rotas e controllers

  - Mapeamento de esquema de base de dados através de migrations e models

- Pesquisa Intensiva com Utilizadores

  - Maior número de entrevistas para compensar falta de documentação técnica

  - Foco em capturar conhecimento tácito e casos de uso não documentados

  - Mapeamento de fluxos de trabalho através da experiência do utilizador

- Análise de Histórico de Sistema

  - Revisão de logs de sistema e histórico de tickets de suporte

  - Análise de histórico de commits no repositório de código

  - Identificação de padrões de uso através de dados de analytics (se disponíveis)

## Objetivos do Projeto

- Avaliação Abrangente do Sistema: Conduzir uma análise técnica completa da arquitetura atual do sistema, código-fonte e infraestrutura

- Análise das Necessidades dos Utilizadores: Compreender os pontos críticos dos utilizadores, requisitos e solicitações de funcionalidades em todos os departamentos

- Recomendações Estratégicas: Fornecer recomendações acionáveis para melhorias e aprimoramentos do sistema

- Documentação Completa: Entregar documentação profissional adequada para equipas técnicas, gestão e stakeholders

## Entregas Principais

### 1. Relatório Final de Avaliação

Descrição: Relatório abrangente do projeto consolidando todas as descobertas, análises e recomendações
Formato: Documento de relatório profissional
Público-Alvo: Liderança executiva, gestão e todos os stakeholders
Conteúdo Principal:

- Resumo executivo com descobertas-chave

- Resultados detalhados da avaliação do sistema

- Resumo das necessidades dos utilizadores

- Recomendações priorizadas

- Roteiro de implementação

- Estimativas de orçamento e projeções de ROI

Data de Entrega: Semana 4, Dia 8 (13 de Novembro de 2025)

### 2. Documentação Técnica do Sistema

Descrição: Documentação técnica completa da arquitetura do sistema TES-TOP, código-fonte e infraestrutura
Formato: Documentação técnica com diagramas e referências de código
Público-Alvo: Equipa de desenvolvimento, equipa de TI, stakeholders técnicos
Conteúdo Principal:

- Visão geral da arquitetura do sistema

- Análise da pilha tecnológica

- Documentação do esquema da base de dados

- Documentação de API

- Estrutura de código e módulos principais

- Avaliação de segurança

- Análise de desempenho

- Avaliação da dívida técnica

Data de Entrega: Semana 3, Dia 5 (6 de Novembro de 2025)

### 3. Documento de Especificação de Necessidades dos Utilizadores

Descrição: Análise detalhada dos requisitos dos utilizadores, pontos críticos e solicitações de funcionalidades
Formato: Relatório de pesquisa do utilizador com recomendações
Público-Alvo: Gestores de produto, analistas de negócios, equipa de desenvolvimento
Conteúdo Principal:

- Demografia e perfis dos utilizadores

- Padrões de uso atuais

- Pontos críticos e problemas (priorizados)

- Solicitações de funcionalidades e melhorias

- Mapas de jornada do utilizador

- Descobertas de usabilidade

- Recomendações priorizadas

Data de Entrega: Semana 3, Dia 3 (4 de Novembro de 2025)

### 4. Termos de Referência (ToR)

Descrição: Carta de projeto e estrutura de iniciativa de melhoria
Formato: Documento de planeamento estratégico
Público-Alvo: Patrocinadores do projeto, comité de direção, gestores de projeto
Conteúdo Principal:

- Âmbito e objetivos do projeto

- Análise de stakeholders

- Papéis e responsabilidades

- Critérios de sucesso e KPIs

- Avaliação de riscos

- Estrutura de governança

- Requisitos de recursos

- Fases de implementação

Data de Entrega: Semana 4, Dia 3 (11 de Novembro de 2025)

## Stakeholders do Projeto

### Stakeholders Principais

#### 1. Patrocinador Executivo

- Papel: Aprovação geral do projeto e direção estratégica

- Envolvimento: Atualizações de status semanais, apresentação final

- Revisão de Entregas: Relatório Final de Avaliação, Termos de Referência

#### 2. Diretor de TI/CTO

- Papel: Supervisão técnica e coordenação de recursos

- Envolvimento: Check-ins quinzenais, revisões técnicas

- Revisão de Entregas: Documentação Técnica do Sistema, Relatório Final de Avaliação

#### 3. Líderes de Unidades de Negócio

- Papel: Requisitos de negócio e entrada de necessidades dos utilizadores

- Envolvimento: Entrevistas da Semana 2, sessões de feedback

- Revisão de Entregas: Especificação de Necessidades dos Utilizadores, Relatório Final de Avaliação

#### 4. Utilizadores do Sistema (Todos os Departamentos)

- Papel: Fornecer feedback sobre o uso atual do sistema e necessidades

- Envolvimento: Entrevistas e inquéritos da Semana 2

- Revisão de Entregas: Resumo da Especificação de Necessidades dos Utilizadores

#### 5. Administrador de Sistemas / Equipa de TI Interna

- Papel: Fornecimento de acesso técnico ao sistema e infraestrutura

- Envolvimento: Configuração de acessos na Semana 1, suporte técnico conforme necessário

- Revisão de Entregas: Documentação Técnica do Sistema (validação de infraestrutura)

⚠️ Nota: A equipa de desenvolvimento original não está disponível para colaboração devido a conflitos existentes. O projeto prosseguirá de forma independente utilizando engenharia reversa e análise direta do código-fonte.

### Ponto Focal / Coordenador do Projeto

Contacto Principal: [Nome]
Título: [Título]
Departamento: [Departamento]
Responsabilidades:

- Coordenar reuniões de stakeholders e entrevistas

- Fornecer acesso ao sistema e credenciais

- Facilitar comunicação com membros da equipa

- Rever rascunhos das entregas

- Coordenar apresentação final

Informações de Contacto:

- Email: [email@example.com]

- Telefone: [Número de Telefone]

- Escritório: [Localização]

## Stakeholders a Serem Contactados

### Semana 1: Contactos Iniciais

- Diretor de TI/CTO - Acesso ao sistema e briefing técnico

- Coordenador do Projeto - Logística e agendamento

- Administrador de Sistemas - Acesso ao sistema, base de dados e infraestrutura

- Equipa de TI Interna - Configuração de acessos e ambientes

- Responsável por Suporte Técnico - Histórico de problemas e tickets

Nota: Equipa de desenvolvimento original não disponível - análise será baseada em código-fonte e engenharia reversa.

### Semana 2: Entrevistas com Utilizadores (Sessões Agendadas)

- Chefe de Departamento - Administração

- Chefe de Departamento - Finanças

- Chefe de Departamento - Operações

- Chefe de Departamento - RH

- Utilizadores Avançados (3-5 por departamento)

- Utilizadores Finais (2-3 por departamento)

- Equipa de Suporte/Help Desk

### Semana 3: Contactos de Validação

- Diretor de TI - Revisão da documentação técnica

- Líderes de Unidades de Negócio - Validação das necessidades dos utilizadores

- Patrocinador do Projeto - Atualização de progresso

### Semana 4: Revisão Final

- Todos os Stakeholders Principais - Apresentação final

- Patrocinador Executivo - Aprovação do relatório final

## Requisitos de Recursos

### Acesso e Permissões

#### Acesso ao Sistema

- Acesso ao Ambiente de Produção (Somente leitura)

  - Propósito: Exploração e teste do sistema

  - Necessário até: Semana 1, Dia 1

- Acesso ao Ambiente de Desenvolvimento (Acesso completo)

  - Propósito: Revisão de código e análise técnica

  - Necessário até: Semana 1, Dia 1

- Acesso à Base de Dados (Somente leitura)

  - Propósito: Análise de esquema e revisão de estrutura de dados

  - Necessário até: Semana 1, Dia 2

- Acesso ao Repositório de Controlo de Versão (Somente leitura)

  - Propósito: Revisão de código e análise do histórico de commits

  - Necessário até: Semana 1, Dia 1

- Repositório de Documentação

  - Propósito: Revisão da documentação existente

  - Necessário até: Semana 1, Dia 1

#### Ferramentas e Software

- Acesso a ferramentas de monitorização/análise do sistema

- Acesso ao sistema de rastreamento de bugs

- Acesso a ferramentas de gestão de projetos

- Ferramentas de teste de API (Postman, Insomnia, etc.)

- Ferramentas de gestão de base de dados

- Ferramentas de perfilamento de desempenho

### Recursos Humanos

#### Da Equipa TES-TOP

- Administrador de Sistemas / TI: 8-12 horas total

  - Semana 1: Configuração de acessos e visão geral da infraestrutura (4-6 horas)

  - Semana 2-3: Suporte técnico e esclarecimentos conforme necessário (4-6 horas)

- Responsável por Suporte Técnico: 3-5 horas

  - Semana 1: Partilha de histórico de tickets e problemas comuns (2-3 horas)

  - Semana 2: Acompanhamento e esclarecimentos (1-2 horas)

- Coordenador do Projeto: 25-35 horas total

  - Contínuo: Coordenação de reuniões, ligação com stakeholders, facilitação de acessos

- Utilizadores do Sistema: 40-50 horas total (entre todos os utilizadores)

  - Semana 2: Entrevistas com utilizadores (30-40 horas) - aumentado devido à falta de documentação

  - Semana 3: Sessões de acompanhamento e validação (10 horas)

⚠️ Nota Importante: O tempo de utilizadores é maior do que o normal devido à ausência de documentação técnica e indisponibilidade da equipa de desenvolvimento. Os utilizadores serão a fonte primária de conhecimento sobre funcionalidades e comportamentos do sistema.

#### Recursos de Consultoria (Sua Equipa)

- Consultor/Analista Principal: Tempo integral (160 horas)

  - Avaliação do sistema

  - Criação de documentação

  - Envolvimento de stakeholders

  - Redação de relatórios

### Documentação e Materiais

#### A Ser Fornecido pela TES-TOP

⚠️ Documentação Inexistente: O sistema não possui documentação técnica formal. Os itens abaixo representam informações que, se existirem, serão úteis:

- ❌ Documentação técnica do sistema (NÃO EXISTE)

- ❌ Diagramas de arquitetura (NÃO EXISTE)

- ❌ Documentação do esquema da base de dados (NÃO EXISTE)

- ❌ Manuais técnicos ou guias de desenvolvimento (NÃO EXISTE)

- Manuais do utilizador ou materiais de formação (se existirem)

- Histórico de tickets de suporte (últimos 6-12 meses) - CRÍTICO

- Logs de sistema e registos de erros - CRÍTICO

- Métricas de desempenho do sistema (se disponíveis)

- Informações de licenças de software utilizadas

- Histórico de commits do repositório de código - CRÍTICO

- Credenciais e acessos aos ambientes (produção, staging, desenvolvimento)

- Informações sobre integrações externas (se existirem)

- Backups da base de dados para análise

Prioridades: Dado que não existe documentação, o foco será em obter acesso ao código-fonte, base de dados, logs de sistema e histórico de tickets de suporte.

#### A Ser Criado pelo Consultor

- Modelos de avaliação técnica

- Guias de entrevista

- Formulários de inquérito

- Estruturas de análise

- Todas as quatro entregas principais

### Requisitos de Infraestrutura

- Espaço de Trabalho: Espaço de trabalho dedicado ou mesa partilhada no escritório TES-TOP (se presencial)

- Acesso à Rede: Acesso à rede corporativa com VPN (se remoto)

- Ferramentas de Comunicação: Acesso a plataformas de comunicação interna (Teams, Slack, etc.)

- Salas de Reunião: Salas de conferência para entrevistas (Semana 2)

- Hardware: Computador com especificações necessárias para executar ambiente de desenvolvimento

- Credenciais: Conta de email para comunicação interna (opcional)

## Divisão Semanal

### Semana 1: Descoberta e Familiarização com o Sistema

Datas: 13-19 de Outubro de 2025
Tema: Compreender o Estado Atual

#### Objetivos

- Estabelecer fundação do projeto e acesso

- Compreender arquitetura do sistema e pilha tecnológica

- Iniciar revisão inicial de código e infraestrutura

- Configurar estrutura de documentação

#### Atividades Diárias

Dia 1 (Segunda-feira) - Início do Projeto e Configuração de Acessos

- 9:00: Reunião de início com Patrocinador do Projeto e Diretor de TI

- 10:00: Reunião com Administrador de Sistemas - obtenção de acessos técnicos

- 11:00: Configuração de ambientes (desenvolvimento, staging, acesso à produção)

- 13:00: Clone do repositório de código-fonte e configuração local

- 15:00: Exploração inicial do sistema como utilizador

- 16:00: Revisão de histórico de tickets de suporte disponíveis

- Entrega: Notas do início do projeto, checklist de acesso concluída

- Desafio: Sem documentação ou briefing técnico disponível - início por engenharia reversa

Dia 2 (Terça-feira) - Análise Forense do Código

- 9:00: Análise da estrutura de diretórios e organização do código

- 10:00: Identificação da pilha tecnológica através de ficheiros de configuração

- 11:00: Inspeção direta do esquema da base de dados

- 13:00: Exploração do repositório de código e histórico de commits

- 15:00: Documentação inicial da pilha tecnológica identificada

- 16:00: Identificação de dependências e bibliotecas utilizadas

- Entrega: Documentação inicial da pilha tecnológica (reconstruída através de análise)

Dia 3 (Quarta-feira) - Engenharia Reversa da Arquitetura

- 9:00: Mapeamento de fluxos de dados através do código

- 11:00: Documentação de rotas e endpoints de API (através de inspeção de código)

- 13:00: Reconstrução do esquema da base de dados e relacionamentos

- 15:00: Identificação de padrões arquiteturais utilizados

- 16:00: Avaliação da infraestrutura através de configurações

- Entrega: Rascunho de visão geral da arquitetura (reconstruída)

Dia 4 (Quinta-feira) - Análise Profunda do Código

- 9:00: Revisão detalhada de módulos principais e controllers

- 10:30: Análise de models e lógica de negócio

- 11:30: Identificação de áreas de dívida técnica através de code smells

- 13:00: Análise de segurança (configurações, autenticação, autorização)

- 15:00: Configuração de ferramentas de análise estática de código

- 16:00: Execução de análise automática de código

- Entrega: Checklist de revisão de código, relatório de análise estática

Dia 5 (Sexta-feira) - Consolidação e Planeamento

- 9:00: Análise de resultados de ferramentas automáticas

- 10:30: Compilação de descobertas técnicas da Semana 1

- 11:30: Identificação de lacunas de conhecimento para pesquisa com utilizadores

- 13:00: Preparação de guia de entrevista adaptado (foco em funcionalidades não documentadas)

- 14:00: Agendamento detalhado de entrevistas para Semana 2

- 15:00: Atualização de status semanal com Ponto Focal

- Entregas: Relatório resumido da Semana 1, guia de entrevista, lista de lacunas identificadas

#### Marcos da Semana 1

- ✅ Acesso ao sistema estabelecido

- ✅ Ambiente de desenvolvimento configurado

- ✅ Avaliação técnica inicial concluída (30%)

- ✅ Agendamento de entrevistas confirmado para Semana 2

- ✅ Estrutura de documentação estabelecida

#### Envolvimento de Stakeholders

- Patrocinador do Projeto: Reunião de início

- Diretor de TI: Briefing sobre contexto e restrições do projeto

- Administrador de Sistemas: Configuração de acessos e suporte técnico

- Coordenador do Projeto: Coordenação diária e facilitação de acessos

- Nota: Equipa de desenvolvimento original não envolvida - trabalho independente

### Semana 2: Análise Profunda e Pesquisa com Utilizadores

Datas: 20-26 de Outubro de 2025
Tema: Compreender Utilizadores e Detalhes Técnicos

#### Objetivos

- Completar avaliação técnica abrangente

- Conduzir entrevistas com utilizadores em todos os departamentos

- Identificar pontos críticos e necessidades dos utilizadores

- Analisar desempenho e segurança do sistema

#### Atividades Diárias

Dia 1 (Segunda-feira) - Análise Técnica Profunda

- 9:00: Completar revisão de código (autenticação e autorização)

- 11:00: Avaliação de segurança de API

- 13:00: Análise de otimização da base de dados

- 15:00: Benchmarking de desempenho

- Entrega: Descobertas de avaliação de segurança

Dia 2 (Terça-feira) - Início das Entrevistas com Utilizadores

- 9:00: Entrevista Chefe de Departamento - Administração

- 10:30: Entrevista Utilizadores Avançados - Administração (2 utilizadores)

- 13:00: Entrevista Chefe de Departamento - Finanças

- 14:30: Entrevista Utilizadores Avançados - Finanças (2 utilizadores)

- 16:00: Compilar notas de entrevistas

- Entrega: Notas de entrevistas, lista inicial de pontos críticos

Dia 3 (Quarta-feira) - Continuação das Entrevistas com Utilizadores

- 9:00: Entrevista Chefe de Departamento - Operações

- 10:30: Entrevista Utilizadores Avançados - Operações (2 utilizadores)

- 13:00: Entrevista Chefe de Departamento - RH

- 14:30: Entrevista Utilizadores Avançados - RH (2 utilizadores)

- 16:00: Compilar notas de entrevistas

- Entrega: Notas abrangentes de entrevistas

Dia 4 (Quinta-feira) - Entrevistas Adicionais e Análise

- 9:00: Entrevista Utilizadores Finais (múltiplos departamentos, 3-4 utilizadores)

- 11:00: Entrevista Equipa de Suporte/Help Desk

- 13:00: Documentação de dívida técnica

- 15:00: Iniciar estrutura de análise SWOT

- Entrega: Notas completas de entrevistas, registo de dívida técnica

Dia 5 (Sexta-feira) - Síntese da Semana 2

- 9:00: Analisar todos os dados de entrevistas

- 11:00: Categorizar necessidades dos utilizadores e pontos críticos

- 13:00: Resumo de avaliação técnica

- 15:00: Atualização de status semanal com Diretor de TI

- Entregas: Resumo da Semana 2, relatório preliminar de necessidades dos utilizadores, avaliação técnica 70% concluída

#### Marcos da Semana 2

- ✅ Entrevistas com utilizadores concluídas (15-20 utilizadores)

- ✅ Avaliação técnica concluída (80%)

- ✅ Pontos críticos identificados e categorizados

- ✅ Análise de segurança e desempenho concluída

- ✅ Análise preliminar de necessidades dos utilizadores concluída

#### Envolvimento de Stakeholders

- Todos os Chefes de Departamento: Entrevistas individuais

- Utilizadores Avançados em todos os departamentos: Entrevistas em grupo e individuais

- Utilizadores Finais: Entrevistas individuais

- Diretor de TI: Atualização de progresso

- Equipa de Suporte: Entrevista sobre problemas do sistema

### Semana 3: Documentação e Análise Estratégica

Datas: 27 de Outubro - 2 de Novembro de 2025
Tema: Criar Entregas e Planeamento Estratégico

#### Objetivos

- Criar Documentação Técnica do Sistema

- Finalizar Especificação de Necessidades dos Utilizadores

- Conduzir análise SWOT

- Desenvolver recomendações iniciais

- Iniciar Termos de Referência

#### Atividades Diárias

Dia 1 (Segunda-feira) - Documentação Técnica

- 9:00: Iniciar redação da Documentação Técnica do Sistema

- 11:00: Criação de diagramas de arquitetura

- 13:00: Documentação do esquema da base de dados

- 15:00: Documentação de API

- Entrega: Documentação Técnica 40% concluída

Dia 2 (Terça-feira) - Continuação da Documentação Técnica

- 9:00: Documentação da estrutura de código

- 11:00: Documentação das descobertas de segurança

- 13:00: Documentação da análise de desempenho

- 15:00: Seção de recomendações técnicas

- Entrega: Documentação Técnica 80% concluída

Dia 3 (Quarta-feira) - Especificação de Necessidades dos Utilizadores

- 9:00: Finalizar seção de demografia dos utilizadores

- 10:30: Documentar padrões de uso

- 13:00: Priorizar pontos críticos

- 15:00: Análise de solicitações de funcionalidades

- 16:30: Completar Especificação de Necessidades dos Utilizadores

- Entrega: ✅ Documento de Especificação de Necessidades dos Utilizadores (Entrega #3)

Dia 4 (Quinta-feira) - Análise SWOT

- 9:00: Análise SWOT - Forças

- 10:30: Análise SWOT - Fraquezas

- 13:00: Análise SWOT - Oportunidades

- 14:30: Análise SWOT - Ameaças

- 16:00: Recomendações estratégicas SWOT

- Entrega: Documento completo de Análise SWOT

Dia 5 (Sexta-feira) - Finalizar Documentação Técnica

- 9:00: Revisão e polimento da Documentação Técnica

- 11:00: Sessão de validação com Líder da Equipa de Desenvolvimento

- 13:00: Incorporar feedback técnico

- 15:00: Finalizar Documentação Técnica

- 16:00: Atualização de status semanal

- Entrega: ✅ Documentação Técnica do Sistema (Entrega #2)

#### Marcos da Semana 3

- ✅ Documentação Técnica do Sistema concluída

- ✅ Especificação de Necessidades dos Utilizadores concluída

- ✅ Análise SWOT concluída

- ✅ Validação técnica concluída

- ✅ Estrutura de recomendações iniciais estabelecida

#### Envolvimento de Stakeholders

- Líder da Equipa de Desenvolvimento: Revisão da documentação técnica

- Diretor de TI: Atualização de progresso

- Líderes de Unidades de Negócio: Validação das necessidades dos utilizadores (reuniões breves)

### Semana 4: Relatório Final, ToR e Encerramento do Projeto

Datas: 3-13 de Novembro de 2025
Tema: Síntese, Recomendações e Transição

#### Objetivos

- Completar Termos de Referência

- Criar Relatório Final de Avaliação abrangente

- Desenvolver roteiro de implementação

- Apresentar descobertas aos stakeholders

- Transição do projeto

#### Atividades Diárias

Dia 1 (Segunda-feira) - Termos de Referência

- 9:00: Documentação do âmbito do projeto

- 11:00: Análise de stakeholders

- 13:00: Definição de papéis e responsabilidades

- 15:00: Estrutura de governança

- Entrega: Termos de Referência 60% concluídos

Dia 2 (Terça-feira) - Continuação do ToR

- 9:00: Critérios de sucesso e KPIs

- 11:00: Avaliação de riscos

- 13:00: Requisitos de recursos

- 15:00: Esboço das fases de implementação

- Entrega: Termos de Referência 90% concluídos

Dia 3 (Quarta-feira) - Finalizar ToR

- 9:00: Revisão e polimento dos Termos de Referência

- 11:00: Estimativas de orçamento

- 13:00: Projeções de cronograma

- 15:00: Finalizar Termos de Referência

- Entrega: ✅ Termos de Referência (Entrega #4)

Dia 4 (Quinta-feira) - Criação do Relatório Final

- 9:00: Redação do Resumo Executivo

- 10:30: Consolidar todas as descobertas

- 13:00: Priorização de recomendações

- 15:00: Roteiro de implementação

- Entrega: Relatório Final 60% concluído

Dia 5 (Sexta-feira) - Conclusão do Relatório Final

- 9:00: Completar Relatório Final de Avaliação

- 11:00: Projeções de orçamento e ROI

- 13:00: Polir e formatar todos os documentos

- 15:00: Revisão do relatório final

- Entrega: Relatório Final 100% concluído

Dia 6 (Segunda-feira) - Revisão de Qualidade

- 9:00: Revisar todas as quatro entregas

- 11:00: Garantir consistência entre documentos

- 13:00: Preparar materiais de apresentação

- 15:00: Criar deck de resumo executivo

- Entrega: Materiais de apresentação, deck executivo

Dia 7 (Terça-feira) - Apresentação aos Stakeholders

- 9:00: Preparações finais

- 10:00: Apresentação à Equipa Executiva

  - Resumo Executivo

  - Descobertas Principais

  - Recomendações Críticas

  - Roteiro de Implementação

  - Orçamento e ROI

- 13:00: Perguntas e discussão

- 15:00: Incorporação de feedback

- Entrega: Apresentação concluída, registo de feedback

Dia 8 (Quarta-feira) - Encerramento do Projeto

- 9:00: Incorporar feedback final

- 11:00: Finalizar todas as entregas

- 13:00: Reunião Formal de Transição

  - Entregar todas as quatro entregas principais

  - Documentação de transição

  - Discussão de próximos passos

- 15:00: Documentação de encerramento do projeto

- Entrega: ✅ Relatório Final de Avaliação (Entrega #1), Todas as entregas formalmente entregues

#### Marcos da Semana 4

- ✅ Termos de Referência concluídos

- ✅ Relatório Final de Avaliação concluído

- ✅ Apresentação aos stakeholders concluída

- ✅ Todas as quatro entregas entregues

- ✅ Projeto formalmente encerrado

#### Envolvimento de Stakeholders

- Patrocinador Executivo: Apresentação final

- Todos os Stakeholders Principais: Apresentação final

- Diretor de TI: Reunião de transição

- Coordenador do Projeto: Encerramento do projeto

## Plano de Comunicação

### Atualizações de Status

Diário:

- Breve atualização por email ao Coordenador do Projeto

- Registo de problemas mantido

Semanal:

- Relatório de status ao Diretor de TI e Coordenador do Projeto

- Atualização de progresso no site de documentação GitHub Pages

- Email resumido aos stakeholders

Ad-hoc:

- Notificação imediata de descobertas críticas

- Problemas urgentes escalados aos stakeholders apropriados

### Cronograma de Reuniões

Semana 1:

- Dia 1: Início do Projeto (2 horas)

- Dia 2: Apresentação Técnica (2 horas)

- Dia 5: Atualização de Status Semanal (1 hora)

Semana 2:

- Dia 2-4: Entrevistas com Utilizadores (sessões agendadas)

- Dia 5: Atualização de Status Semanal (1 hora)

Semana 3:

- Dia 3: Revisão da Documentação Técnica (1 hora)

- Dia 5: Atualização de Status Semanal (1 hora)

Semana 4:

- Dia 7: Apresentação Final (3 horas)

- Dia 8: Reunião de Transição (2 horas)

## Gestão de Riscos

### Riscos Identificados e Estratégias de Mitigação

#### Risco 1: Atraso no Acesso ao Sistema

- Impacto: Alto - Pode atrasar todo o projeto

- Probabilidade: Média

- Mitigação: Solicitar acesso antecipadamente (Semana 0), caminho de escalação estabelecido

- Contingência: Focar na revisão de documentação e preparação de entrevistas se atrasado

#### Risco 2: Disponibilidade Limitada dos Stakeholders

- Impacto: Alto - Afeta qualidade da pesquisa do utilizador

- Probabilidade: Média

- Mitigação: Agendar entrevistas antecipadamente, agendamento flexível, múltiplas faixas horárias

- Contingência: Estender atividades da Semana 2 para a Semana 3 se necessário

#### Risco 3: Documentação Existente Insuficiente

- Impacto: Médio - Requer mais tempo de descoberta

- Probabilidade: Alta

- Mitigação: Alocar tempo extra para exploração do sistema, trabalhar em estreita colaboração com equipa de desenvolvimento

- Contingência: Ajustar cronograma da Semana 1, estender análise técnica

#### Risco 4: Complexidade Técnica Maior do que Esperado

- Impacto: Médio - Pode atrasar documentação técnica

- Probabilidade: Média

- Mitigação: Monitorização diária de progresso, identificação precoce de áreas complexas

- Contingência: Priorizar componentes críticos, adiar detalhes técnicos não críticos

#### Risco 5: Alargamento do Âmbito

- Impacto: Alto - Pode impedir entrega atempada

- Probabilidade: Média

- Mitigação: Definição clara de âmbito, processo de solicitação de mudanças, alinhamento regular com stakeholders

- Contingência: Documentar itens fora do âmbito para fases futuras

#### Risco 6: Lacunas de Conhecimento Críticas

- Impacto: Alto - Ausência de documentação pode deixar áreas técnicas não compreendidas

- Probabilidade: Alta

- Mitigação:

  - Uso extensivo de ferramentas de análise automática

  - Pesquisa intensiva com utilizadores para capturar conhecimento tácito

  - Documentação explícita de áreas com lacunas de conhecimento

- Contingência: Identificar e documentar áreas que requerem atenção futura ou investigação adicional

#### Risco 7: Código Legado Sem Comentários ou Padrões

- Impacto: Médio - Dificulta compreensão e análise

- Probabilidade: Alta (sem documentação, provavelmente sem boas práticas de código)

- Mitigação:

  - Ferramentas de análise de complexidade de código

  - Tempo adicional para engenharia reversa

  - Validação de compreensão através de testes práticos

- Contingência: Priorizar documentação de componentes críticos, aceitar nível de detalhe limitado em componentes secundários

#### Risco 8: Informações Críticas Apenas na Memória da Equipa de Desenvolvimento

- Impacto: Alto - Conhecimento de decisões de design e comportamentos específicos pode estar perdido

- Probabilidade: Alta

- Mitigação:

  - Análise detalhada de histórico de commits e mensagens

  - Pesquisa com utilizadores de longa data para capturar conhecimento histórico

  - Análise de tickets de suporte para identificar comportamentos históricos

- Contingência: Documentar limitações conhecidas e recomendações para futura investigação

## Critérios de Sucesso

### Métricas de Sucesso do Projeto

- Conclusão das Entregas

  - ✅ Todas as quatro entregas principais concluídas dentro do prazo

  - ✅ Todas as entregas atendem aos padrões de qualidade

  - ✅ Aprovação dos stakeholders recebida

- Envolvimento dos Stakeholders

  - ✅ Mínimo de 15 entrevistas com utilizadores concluídas

  - ✅ Todos os stakeholders-chave envolvidos

  - ✅ Apresentação final entregue à equipa executiva

- Qualidade da Documentação

  - ✅ Documentação técnica validada pela equipa de desenvolvimento

  - ✅ Necessidades dos utilizadores validadas pelas unidades de negócio

  - ✅ Recomendações acionáveis e priorizadas

- Gestão de Projeto

  - ✅ Projeto concluído dentro do cronograma de um mês

  - ✅ Dentro do orçamento (se aplicável)

  - ✅ Sem problemas críticos ou escalações

- Valor Entregue

  - ✅ Recomendações claras e acionáveis fornecidas

  - ✅ Projeções de ROI para melhorias identificadas

  - ✅ Roteiro de implementação aceite pelos stakeholders

## Considerações Orçamentárias

### Investimento de Tempo do Consultor

- Total de Horas: 160 horas (1 mês tempo integral)

- Divisão:

  - Semana 1: 40 horas - Descoberta e análise técnica

  - Semana 2: 40 horas - Pesquisa com utilizadores e revisão técnica profunda

  - Semana 3: 40 horas - Criação de documentação

  - Semana 4: 40 horas - Entregas finais e apresentação

### Custos de Recursos (TES-TOP)

- Tempo de Pessoal: ~60-80 horas entre todos os stakeholders

- Infraestrutura: Acesso ao sistema, ambiente de desenvolvimento

- Espaços de Reunião: Salas de conferência para entrevistas da Semana 2

- Suporte Administrativo: Tempo de coordenação do projeto

### Ferramentas e Software

- Ferramentas de desenvolvimento (se ainda não disponíveis)

- Ferramentas de documentação

- Software de apresentação

- Plataformas de colaboração

## Tabela Resumida de Entregas

| # | Entrega | Data de Entrega | Público Principal | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relatório Final de Avaliação | Semana 4, Dia 8 (13 Nov) | Todos os Stakeholders | 📋 Agendado |
| 2 | Documentação Técnica do Sistema | Semana 3, Dia 5 (6 Nov) | Equipa Técnica | 📋 Agendado |
| 3 | Especificação de Necessidades dos Utilizadores | Semana 3, Dia 3 (4 Nov) | Equipa de Produto/Negócio | 📋 Agendado |
| 4 | Termos de Referência | Semana 4, Dia 3 (11 Nov) | Patrocinadores do Projeto | 📋 Agendado |

### Entregas de Suporte

- Relatórios de status semanais (4 relatórios)

- Notas e análise de entrevistas

- Documento de Análise SWOT

- Materiais de apresentação

- Deck de resumo executivo

- Site de documentação GitHub Pages

## Atividades Pós-Projeto

### Transferência de Conhecimento

- Reunião de transição com Diretor de TI

- Sessão de perguntas e respostas com equipa de desenvolvimento

- Apresentação da documentação com coordenador do projeto

### Suporte de Acompanhamento

- Janela de 2 semanas para questões de esclarecimento

- Revisão do planeamento de implementação (opcional)

- Verificação de progresso aos 3 meses (opcional)

### Arquivo do Projeto

- Todos os ficheiros do projeto organizados e arquivados

- Site GitHub Pages mantido como referência

- Documentos de origem fornecidos à TES-TOP

## Apêndices

### Apêndice A: Modelos de Questões de Entrevista

[A ser desenvolvido na Semana 1]

### Apêndice B: Checklist de Avaliação Técnica

[A ser desenvolvido na Semana 1]

### Apêndice C: Modelos de Documentos

- Modelo de Relatório de Status

- Modelo de Notas de Entrevista

- Modelo de Descobertas Técnicas

### Apêndice D: Lista de Contactos

[A ser preenchida com informações de contacto reais]

## Controlo de Documentos

Versão: 1.0
Última Atualização: 12 de Outubro de 2025
Próxima Revisão: 13 de Outubro de 2025 (Início do Projeto)
Proprietário do Documento: [Seu Nome]
Aprovador: [Nome do Patrocinador do Projeto]

Histórico de Alterações:

| Versão | Data | Autor | Alterações |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 de Out de 2025 | [Seu Nome] | Plano de trabalho inicial criado |

Fim do Documento